BÁO CÁO DỰ ÁN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

SMART TRAVEL VIETNAM – MODULE: ĐẶT KHÁCH SẠN (HOTEL)

Môn học: Software Testing Foundations

| Nhóm |  |
| --- | --- |
| Thành viên 1 | Võ Tấn Qui |
| Thành viên 2 | Lê Thanh Trân |
| Thành viên 3 | Hồ Nguyễn Đức Anh Hào |
| Thành viên 4 | Lê Mai Trường Chinh |
| Năm học | 2025–2026 |

PHASE 1: TÀI LIỆU YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRD)

Tài liệu này mô tả tầm nhìn, tính năng và mục tiêu của module Đặt Khách Sạn trong hệ thống Smart Travel Vietnam.

1.1. Giới thiệu dự án

Smart Travel Vietnam là một nền tảng web và mobile giúp người dùng lên kế hoạch du lịch tại Việt Nam một cách toàn diện. Module Hotel hỗ trợ tìm kiếm, so sánh, đặt phòng và quản lý đơn đặt phòng khách sạn theo thời gian thực, kết nối với các API của Agoda, Booking.com và hệ thống quản lý khách sạn nội địa.

1.2. Tầm nhìn (Vision)

Xây dựng một module đặt khách sạn liền mạch, giúp người dùng tìm thấy, so sánh và đặt phòng khách sạn tại bất kỳ tỉnh thành nào ở Việt Nam chỉ trong vài bước, với thông tin giá và tình trạng phòng cập nhật theo thời gian thực.

1.3. Mục tiêu (Goals)

Đơn giản hóa quy trình: tìm kiếm → chọn phòng → thanh toán → xác nhận.

Hiển thị giá và tình trạng phòng trống theo thời gian thực.

Giảm thiểu lỗi nhập liệu (ngày, số khách, thông tin thanh toán).

Tăng tỷ lệ đặt phòng thành công và giảm tỷ lệ hủy đơn.

Hỗ trợ đa nền tảng: Web, iOS, Android.

1.4. Các tính năng chính (Features)

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Tìm kiếm khách sạn | Cho phép người dùng tìm kiếm theo địa điểm (tỉnh/thành phố), ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số lượng khách. |
| Lọc và sắp xếp | Lọc theo mức giá, hạng sao (1–5 sao), tiện nghi (hồ bơi, bãi đỗ xe, WiFi…), đánh giá người dùng. |
| Xem chi tiết khách sạn | Hiển thị ảnh, mô tả, chính sách hủy phòng, bản đồ vị trí và đánh giá từ người dùng khác. |
| Đặt phòng | Cho phép người dùng chọn loại phòng, nhập thông tin cá nhân và xác nhận đơn đặt phòng. |
| Thanh toán online | Hỗ trợ VNPay, MoMo, thẻ Visa/Mastercard và chuyển khoản ngân hàng. |
| Quản lý đơn đặt phòng | Người dùng có thể xem, hủy hoặc yêu cầu đổi ngày (nếu chính sách cho phép). |
| Thông báo xác nhận | Gửi email và SMS xác nhận ngay sau khi đặt phòng thành công. |

1.5. Chân dung người dùng (User Persona)

| Tên | Nguyễn Thị Mai |
| --- | --- |
| Tuổi | 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM |
| Nhu cầu | Đặt phòng khách sạn nhanh cho chuyến du lịch 3 ngày tại Đà Nẵng cùng gia đình |
| Hành vi | Hay so sánh giá trên nhiều ứng dụng, ưu tiên khách sạn có bữa sáng và gần biển |
| Pain points | Lo lắng giá ảo, hết phòng sau khi thanh toán, hệ thống chậm và khó hủy đơn |
| Kỳ vọng | Giao diện đơn giản, xác nhận ngay lập tức, hỗ trợ thanh toán MoMo/VNPay |

PHASE 2: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ ALPHA

2.1. Phạm vi kiểm thử (Scope)

Kiểm thử toàn bộ luồng chức năng của module Hotel trong hệ thống Smart Travel Vietnam, bao gồm: tìm kiếm khách sạn, lọc kết quả, xem chi tiết, đặt phòng, thanh toán, hủy đặt phòng và nhận thông báo. Không nằm trong phạm vi: các module Air, Food, Search.

2.2. Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

| Loại kiểm thử | Mô tả |
| --- | --- |
| Functional Testing | Kiểm tra các chức năng cốt lõi: tìm kiếm, đặt phòng, hủy phòng, thanh toán. |
| Negative Testing | Kiểm tra phản ứng của hệ thống khi nhận đầu vào không hợp lệ (ngày sai, thẻ hết hạn, số khách vượt sức chứa). |
| Boundary Testing | Kiểm tra tại các giá trị biên: số khách tối đa/tối thiểu, ngày check-in = ngày check-out. |
| API Integration Testing | Xác minh kết nối với cổng thanh toán (VNPay, MoMo) và API dữ liệu khách sạn bên thứ ba. |
| Performance Testing | Kiểm tra hiệu năng API tìm kiếm dưới tải cao (500 yêu cầu/phút), mục tiêu thời gian phản hồi < 2 giây. |
| Regression Testing | Chạy lại toàn bộ test case sau khi sửa lỗi để đảm bảo không phát sinh lỗi mới. |

2.3. Lịch trình kiểm thử (6 tuần)

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Phân tích yêu cầu, viết test case cho module Hotel |
| Tuần 2 | Chuẩn bị môi trường kiểm thử, dữ liệu mẫu, cấu hình API sandbox |
| Tuần 3 | Kiểm thử chức năng: tìm kiếm, lọc, xem chi tiết khách sạn |
| Tuần 4 | Kiểm thử đặt phòng, hủy phòng, thanh toán (VNPay, MoMo) |
| Tuần 5 | Kiểm thử Negative, Boundary và Performance |
| Tuần 6 | Regression test, tổng hợp lỗi, viết báo cáo và trình bày |

2.4. Phân loại mức độ lỗi (Bug Severity)

| Mức độ | Trọng số | Mô tả / Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Critical | 2.5 | Hệ thống crash, mất dữ liệu đặt phòng, thanh toán bị trừ tiền nhưng không tạo được đơn |
| Major | 1.2 | Không đặt được phòng, không hủy được, lỗi cổng thanh toán toàn bộ |
| Minor | 1.0 | Lỗi nhỏ trong hiển thị giá, có workaround đơn giản |
| Trivial | 0.5 | Lỗi giao diện, sai font hoặc căn lề, không ảnh hưởng chức năng |

PHASE 3: KỊCH BẢN KIỂM THỬ & KẾT QUẢ THỰC THI

Phiên bản kiểm thử: Build 0.2.1  |  Module: Hotel  |  Môi trường: Web + Android

3.1. Bảng test case

| # | Loại test | Hành động (Action) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Functional | Tìm kiếm KS tại Đà Nẵng, check-in 20/06/2026, check-out 22/06/2026, 2 người lớn | Hiển thị danh sách khách sạn phù hợp | Hiển thị đúng 38 khách sạn còn phòng | PASS |
| 2 | Functional | Lọc danh sách theo khoảng giá 500.000đ – 1.000.000đ/đêm | Chỉ hiển thị KS trong khoảng giá đã chọn | Kết quả đúng, hiển thị 12 KS | PASS |
| 3 | Functional | Xem chi tiết KS 'Sea Breeze Hotel': ảnh, tiện nghi, chính sách hủy | Trang chi tiết tải đầy đủ thông tin | Tải đầy đủ, ảnh hiển thị bình thường | PASS |
| 4 | Functional | Đặt phòng Deluxe (2 người lớn, 2 đêm) tại 'Sea Breeze Hotel' | Tạo đơn thành công, trả về mã đơn #HTL-0247 | Đặt phòng thành công, mã #HTL-0247 | PASS |
| 5 | Functional | Hủy đơn #HTL-0247 trước thời hạn 48 giờ | Hủy thành công, gửi email xác nhận hoàn tiền | Hủy thành công, nhận email trong 5 phút | PASS |
| 6 | Negative | Nhập ngày check-out (18/06/2026) sớm hơn ngày check-in (20/06/2026) | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: 'Ngày trả phòng phải sau ngày nhận phòng' | Hệ thống không báo lỗi, vẫn cho chuyển sang bước chọn phòng | FAIL |
| 7 | Negative | Thanh toán bằng thẻ Visa hết hạn (exp: 01/2020) | Từ chối thanh toán, hiển thị thông báo lỗi rõ ràng trong vòng 5 giây | Hệ thống treo 25 giây rồi hiển thị lỗi generic 'Có lỗi xảy ra' | FAIL |
| 8 | Boundary | Đặt phòng với đúng sức chứa tối đa của phòng (4 người lớn) | Cho phép đặt phòng thành công | Đặt phòng thành công, mã #HTL-0251 | PASS |
| 9 | Boundary | Đặt phòng với số khách vượt sức chứa tối đa (5 người lớn cho phòng 4 người) | Hệ thống chặn và hiển thị cảnh báo: 'Vượt quá sức chứa phòng' | Hệ thống vẫn cho qua đến bước thanh toán mà không cảnh báo | FAIL |
| 10 | Performance | Gửi 500 yêu cầu tìm kiếm KS đồng thời trong vòng 1 phút (công cụ JMeter) | Thời gian phản hồi trung bình < 2 giây, tỷ lệ lỗi < 1% | Thời gian phản hồi trung bình 4,1 giây, tỷ lệ lỗi 6,3% | FAIL |
| 11 | Functional | Gửi email xác nhận sau khi đặt phòng thành công | Email xác nhận gửi đến hòm thư người dùng trong vòng 2 phút | Email nhận được sau 1 phút 42 giây | PASS |
| 12 | Boundary | Tìm kiếm với ngày check-in = ngày check-out (cùng 1 ngày) | Hệ thống hiển thị thông báo: 'Cần ở ít nhất 1 đêm' | Hệ thống hiển thị cảnh báo đúng như mong đợi | PASS |

Tổng kết: 12 test case  |  PASS: 8  |  FAIL: 4  |  Tỷ lệ pass: 66,7%

PHASE 4: BÁO CÁO THỰC THI KIỂM THỬ & KẾT LUẬN

4.1. Tổng quan kết quả kiểm thử (Summary)

| Tổng số test case | 12 |
| --- | --- |
| PASS | 8 (66,7%) |
| FAIL | 4 (33,3%) |
| Tổng số lỗi phát hiện | 4 |
| Lỗi Critical | 0 |
| Lỗi Major | 3 |
| Lỗi Minor | 1 |
| Phiên bản build | 0.2.1 |
| Môi trường kiểm thử | Web (Chrome 124), Android 13, iOS 17 |

4.2. Danh sách lỗi phát hiện (Issues Found)

| Mã lỗi | Mức độ | TC# | Loại | Mô tả ngắn | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-HTL-001 | Major | 6 | Logic | Không validate ngày check-out phải sau check-in | Người dùng đặt phòng với ngày trả trước ngày nhận, hệ thống không báo lỗi, tạo đơn sai dữ liệu |
| ISS-HTL-002 | Major | 9 | Logic | Không chặn số khách vượt sức chứa phòng | Đặt phòng 4 người với 5 khách được hệ thống chấp nhận, tạo xung đột khi khách nhận phòng |
| ISS-HTL-003 | Major | 7 | API | Timeout khi thanh toán thẻ hết hạn, lỗi generic không rõ ràng | Cổng thanh toán trả về lỗi nhưng hệ thống không xử lý đúng, người dùng không hiểu nguyên nhân |
| ISS-HTL-004 | Minor | 10 | Performance | API tìm kiếm phản hồi chậm dưới tải cao (avg 4,1s, lỗi 6,3%) | Trải nghiệm người dùng kém khi nhiều người truy cập đồng thời, đặc biệt mùa cao điểm |

4.3. Phân tích nguyên nhân lỗi (Analysis)

Logic (ISS-HTL-001, ISS-HTL-002)

Hai lỗi liên quan đến kiểm tra đầu vào: hệ thống backend thiếu điều kiện kiểm tra ngày check-out > check-in và thiếu ràng buộc số khách ≤ sức chứa phòng. Validation hiện tại chỉ được thực hiện ở giao diện (client-side) và không có lớp kiểm tra phía server, nên dễ bị bỏ qua khi người dùng gửi request trực tiếp qua API.

API (ISS-HTL-003)

Kết nối với cổng thanh toán (VNPay sandbox) chưa xử lý đầy đủ các mã lỗi trả về. Khi thẻ hết hạn, cổng thanh toán trả về mã lỗi ERR_CARD_EXPIRED nhưng hệ thống không ánh xạ sang thông báo thân thiện với người dùng. Ngoài ra, timeout 25 giây cho thấy thiếu cơ chế retry và circuit-breaker khi API bên thứ ba phản hồi chậm.

Performance (ISS-HTL-004)

Truy vấn tìm kiếm khách sạn hiện thực hiện full table scan trên bảng hotels (~50.000 bản ghi) mà không có index tối ưu theo cột location, check_in_date và available_rooms. Ngoài ra, không có cơ chế cache cho các truy vấn phổ biến (ví dụ: top điểm đến). Khi 500 người dùng đồng thời gửi yêu cầu, database bị quá tải, dẫn đến thời gian phản hồi tăng gấp đôi so với ngưỡng chấp nhận.

4.4. Đề xuất cải tiến (Recommendations)

• ISS-HTL-001 (Ưu tiên cao): Bổ sung validation server-side: kiểm tra check_out > check_in trước khi lưu đơn vào database. Trả về HTTP 400 với thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt.

• ISS-HTL-002 (Ưu tiên cao): Thêm ràng buộc số khách ≤ room_capacity ở tầng Service Layer và kiểm tra lại ở API endpoint PUT /bookings. Hiển thị cảnh báo rõ ràng trước khi người dùng xác nhận đặt phòng.

• ISS-HTL-003 (Ưu tiên cao): Chuẩn hóa error handling cho payment gateway: ánh xạ đầy đủ các mã lỗi (ERR_CARD_EXPIRED, ERR_INSUFFICIENT_FUNDS…) sang thông báo thân thiện. Áp dụng timeout 5 giây và retry tối đa 2 lần trước khi trả lỗi cho người dùng.

• ISS-HTL-004 (Ưu tiên trung bình): Thêm composite index trên (location, check_in_date, available_rooms). Triển khai Redis cache cho kết quả tìm kiếm phổ biến với TTL 5 phút. Cân nhắc phân trang server-side để giảm khối lượng dữ liệu trả về.

• Chung: Chạy lại toàn bộ 12 test case sau khi sửa lỗi (regression test). Thực hiện load test lại sau khi tối ưu database để xác nhận cải thiện hiệu năng.

4.5. Đánh giá sẵn sàng release (Closure)

❌ KẾT LUẬN: HỆ THỐNG CHƯA SẴN SÀNG RELEASE

Module Hotel (Build 0.2.1) chưa đạt yêu cầu chất lượng để phát hành chính thức. Các lý do cụ thể:

Còn 3 lỗi mức độ Major ảnh hưởng trực tiếp đến luồng nghiệp vụ cốt lõi (đặt phòng sai ngày, vượt sức chứa, lỗi thanh toán).

API tìm kiếm không đáp ứng ngưỡng hiệu năng yêu cầu (< 2 giây) khi tải cao.

Tỷ lệ test pass chỉ đạt 66,7%, thấp hơn ngưỡng tối thiểu chấp nhận được (85%) để cân nhắc release.

Đội phát triển cần ưu tiên sửa 3 lỗi Major và tối ưu hiệu năng trước khi thực hiện vòng kiểm thử tiếp theo (Beta Testing).

BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM (Tham khảo)

| Tiêu chí | Điểm |
| --- | --- |
| PRD (Vision, Goals, Features, User Persona) | 2 điểm |
| Test Plan (Scope, Strategy, Schedule, Severity) | 2 điểm |
| Test Cases (≥10 TC, đúng phân loại, có PASS & FAIL) | 3 điểm |
| Analysis & Recommendations (≥3 lỗi, đủ 4 loại nguyên nhân) | 2 điểm |
| Trình bày (rõ ràng, có bảng, không ảnh chụp) | 1 điểm |
| TỔNG | 10 điểm |